# Tasks para o ClickUp — CoteCerto V10

78 tasks · v1.3 · 13/07/2026 · Importável via clickup_tasks_v10.csv. Inclui as listas T — Testes e K — Docker e deploy.

## 0 - Pré-obra — 14 tasks · 96h (~12.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Revogar acessos do dev anterior | Trocar senha do admin seed (desenvolvimento@suppercerto.com.br), revisar acessos ao GitHub, Lovable e servidor supabase-cotecerto.sandboxallcom.com | Urgent | 4h |
| Rotacionar credenciais do Supabase | Gerar novas service_role key e anon key, trocar senha do banco Postgres, atualizar variáveis de ambiente do deploy | Urgent | 4h |
| Configurar e testar backup do banco | Rotina de backup automático do Supabase self-hosted (pg_dump/wal-g) + executar um restore de teste documentado | Urgent | 8h |
| Auditar drift banco vs migrations | pg_dump –schema-only do banco de produção e comparar com as migrations 000–039 do repositório; documentar divergências e reconciliar | High | 8h |
| Levantar dados reais em produção | Contar usuários/leads/cotações reais; identificar dados que violariam as novas constraints (textos gigantes, documentos duplicados) e planejar limpeza | High | 4h |
| Documentar deploy atual do front | Descobrir onde o app roda (não há config no repo), documentar processo de publicação e onde vivem as env vars (SELF_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY etc.) | High | 4h |
| Definir fluxo git e destino do Lovable | Decidir: manter sincronização com Lovable ou desconectar; definir branches, PRs e proteção da main | High | 4h |
| Validar escopo V10 com a diretoria | Confirmar percentuais (20% Master), faixas Elite, alçadas de desconto e prioridades antes de codificar | High | 4h |
| Definir política LGPD e retenção | Retenção de login_audit (IP/user_agent), tratamento de CPF/CNPJ, quem acessa o quê | Normal | 4h |
| Adotar Supabase CLI para migrations | Substituir aplicação manual no SQL Editor por migrations versionadas via CLI; baseline do estado atual | High | 8h |
| Criar ambiente de staging | Instância Supabase de staging + deploy de front de homologação com dados de teste | High | 12h |
| Gerar tipos TypeScript do banco | supabase gen types typescript + integrar no client.ts; eliminar any nas queries | Normal | 8h |
| Configurar CI (GitHub Actions) | Pipeline com lint, typecheck, build e testes em cada PR | Normal | 8h |
| Setup Vitest + primeiros testes | Instalar Vitest, estrutura de testes, primeiros testes das RPCs críticas existentes (aprovar_empresa, distribuição) | High | 16h |

## S - Segurança — 6 tasks · 48h (~6.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 - Corrigir views que ignoram RLS | alter view com security_invoker=true em vendedor_conta_corrente_saldo, v_franquia_kpis, v_vendedor_kpis, v_user_presence + revisar policies das tabelas-base; hoje qualquer vendedor lê saldo de todos | Urgent | 8h |
| S2 - Fechar insert aberto em empresas | Remover policy with check(true); insert só via RPC cadastrar_franquia/service_role | Urgent | 4h |
| S3 - Escopar comissao_lancamentos | Select recortado pela rede do usuário (não todos); insert movido para RPC com validação de valor e origem | Urgent | 12h |
| S4 - Restringir insert em lead_eventos | Trocar with check(true) por escopo de empresa visível; escrita preferencialmente via RPCs existentes | High | 4h |
| S5 - Rate limiting e CAPTCHA | Configurar limites no proxy (nginx/Cloudflare) e GoTrue; throttle na RPC registrar_tentativa_login; CAPTCHA em login/cadastro | High | 16h |
| S6 - Remover grants anon dos catálogos | Tirar leitura anônima de seguradoras, planos (contêm % comissão) e pipeline_stages | Normal | 4h |

## D - Integridade — 5 tasks · 60h (~7.5 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 - Limites de tamanho nos campos texto | check char_length() nas 68 colunas text: nomes 150, e-mails 254, descrições 2000, mensagens 5000, user_agent 500 | High | 12h |
| D2 - Faixas em valores monetários | check valor>0 em comissao_lancamentos, leads, propostas, cotacao_premios; check 0–100 em percentuais | High | 4h |
| D3 - Normalizar e unificar documentos | Trigger de normalização por dígitos de CPF/CNPJ/CEP/telefone; check de formato; unique em empresas.documento, clientes.documento, profiles.email (limpar duplicatas antes) | High | 16h |
| D4 - Validar schema dos jsonb | Validação de estrutura em clt_config.progressiva, condições de modelos, distribuicao_config (check jsonb_typeof ou RPC) | High | 8h |
| D5 - Schemas zod nos formulários | Espelhar as constraints do banco em zod nos formulários (cadastro, novo lead, configurações); maxLength nos inputs | Normal | 20h |

## 1 - Hierarquia — 7 tasks · 88h (~11.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 - Migration hierarquia | Adicionar ‘supervisor’ ao enum perfil; criar superior_id em profiles; índices | High | 8h |
| G1.2 - Reescrever empresas_visiveis() | Suportar cadeia multinível (vendedor de franquia > franquia > master/supervisor > matriz) com testes de visibilidade | High | 16h |
| G1.3 - Revisar policies RLS afetadas | Todas as policies que usam empresas_visiveis/has_role revisadas para a nova cadeia | High | 12h |
| G1.4 - Classificação ao liberar acesso | Modal com 5 tipos e campos condicionais por ramo: PJ→Franquia/Master; PF→Vendedor CLT/Vendedor de franquia/Supervisor. CLT inclui salário, bônus, dia de pagamento e faixa Elite; Supervisor inclui franquias supervisionadas (ver MAPA_PROTOTIPO_PERFIS.md §5) | High | 12h |
| G1.5 - Lista central Perfis e usuários | Em Configurações: lista de todos os usuários com colunas usuário · tipo · supervisão · status, refletindo a hierarquia (modal ‘Usuários do sistema’ do protótipo) | High | 12h |
| G1.6 - Área Master/Supervisor | Grupos de navegação e dashboards escopados (xdash, xacessos do protótipo): Master vê operação própria + franquias; Supervisor vê CLT + franquias diretas | High | 16h |
| G1.7 - Testes de visibilidade por perfil | Testes automatizados: cada perfil enxerga exatamente o que a V10 define | High | 12h |

## 2 - Franquia Ind/Full — 5 tasks · 56h (~7.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| G2.1 - Migration Individual/Full | Adicionar tipo individual/full em modelos_franquia (Smart/Conecta/Light/Link/Flex=individual; Full=full); migrar dados existentes | High | 8h |
| G2.2 - Bifurcação de área no login | Equivalente ao isFranqIndividual() do protótipo: franquia Individual entra no cockpit de vendedor; Full na área de franqueado | High | 12h |
| G2.3 - Área franquia Full com equipe | Cadastro de vendedores da franquia, ranking e acompanhamento da equipe | High | 20h |
| G2.4 - Cockpit vendedor para Individual | Garantir área enxuta (sem cadastro de vendedores nem ranking de equipe) para os 5 modelos Individual | Normal | 8h |
| G2.5 - Classificação na aprovação | Modal de classificação em Acessos refletindo Individual/Full | Normal | 8h |

## 3 - Desconto multinível — 8 tasks · 112h (~14.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| G3.1 - Migrations de desconto | Tabelas desconto_politicas, desconto_solicitacoes, desconto_trilha, respostas_padrao + RLS por nível (já com checks de tamanho/faixa) | High | 16h |
| G3.2 - RPCs de desconto | solicitar_desconto, aprovar, contrapropor, negar, escalar — regra ‘dentro da alçada vs escalar’ validada no servidor; trilha com autor+timestamp | High | 20h |
| G3.3 - Solicitar desconto na cotação | UI do vendedor/franquia dentro da cotação para pedir desconto adicional ao superior | High | 12h |
| G3.4 - Tela Aprovações (inbox por nível) | Fila de pedidos endereçados ao usuário logado (Matriz, Master, Supervisor, Franqueado Full) com aprovar/contrapropor/negar/escalar — render_maprov do protótipo | High | 20h |
| G3.5 - Política de alçada na Personalização | Acessos › Personalização geral: % máximo por modelo (Franquia Ind/Full, Master, Supervisor) × 7 seguradoras (Porto, Azul, Itaú, Tokio, HDI, Suhai, Demais) + condições; vendedores não têm política | High | 16h |
| G3.6 - Respostas-padrão | CRUD de respostas-padrão por seguradora e por solicitante + uso na tela Aprovações | Normal | 8h |
| G3.7 - Abrir cotação para conferência | Visão somente leitura da cotação completa (coberturas, prêmio, comissões) a partir do pedido de desconto | Normal | 8h |
| G3.8 - Testes de alçada e escalonamento | Testes das regras: roteamento ao superior imediato, escalonamento até a Matriz, trilha preservada | High | 12h |

## 4 - Comissão — 6 tasks · 80h (~10.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| G4.1 - Migrations de comissão | Tabelas de regras de comissão e campanhas_elite (faixas) + RLS | High | 12h |
| G4.2 - Motor 20% do Master | Cálculo de 20% sobre comissão líquida da equipe do Master, incluindo renovações — no servidor (RPC/trigger) | High | 16h |
| G4.3 - Motor CLT progressiva | Cálculo consumindo clt_config (progressiva + fator_novas) — hoje a tabela existe mas nada a usa | High | 12h |
| G4.4 - Campanhas Elite | Configuração por faixa (Elite Master / Elite Franqueado) + cálculo | High | 16h |
| G4.5 - Finalizar tela Comissões | Tirar o ‘EM FORMULAÇÃO’: conta-corrente com os novos cálculos, filtros por rede | High | 12h |
| G4.6 - Testes de cálculo de comissão | Golden tests: cenários fechados de comissão (CLT, Master 20%, Elite) com valores esperados | High | 12h |

## 5 - Telas pendentes — 4 tasks · 56h (~7.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| G5.1 - Premiações: modelo + tela | Substituir stub de 16 linhas: modelo de dados de premiações + tela real conforme protótipo | Normal | 20h |
| G5.2 - Premiações: integração metas/ranking | Ligar premiações às metas e ranking existentes | Normal | 12h |
| G5.3 - Relatórios: tela real | Substituir stub: relatórios com filtros e export (PDF/xlsx) conforme protótipo | Normal | 20h |
| G5.4 - Remover resíduo do protótipo | Excluir proto-pages.json (279KB) e ProtoPage quando as telas ficarem prontas | Low | 4h |

## 6 - Renovações e tutoriais — 4 tasks · 52h (~6.5 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| G6.1 - Renovações: avisos automáticos | Job pg_cron de aviso ao vendedor sobre renovações próximas + notificação na UI | Normal | 12h |
| G6.2 - Renovações: comissão do Master | Garantir que renovações alimentam o cálculo dos 20% do Master (depende de G4.2) | Normal | 8h |
| G6.3 - Engine de tutorial (tour) | Mecanismo de tour com spotlight por página/alvo, como no protótipo | Normal | 16h |
| G6.4 - Conteúdo dos tutoriais (3 roteiros) | São 3 roteiros, não 6: vendedor+franquia Individual (~73 passos), Matriz (~54), grupo Master/Supervisor/Full (~21) — ~148 passos e ~111 spotlights no total; abertura personalizada por persona (ver MAPA_PROTOTIPO_PERFIS.md §6) | Normal | 16h |

## 7 - Qualidade final — 4 tasks · 72h (~9.0 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 - Refatorar novo-lead.tsx | Quebrar as 1.339 linhas em componentes/hooks antes de mexer no fluxo de cotação | Normal | 16h |
| Q2 - Refatorar acessos.tsx e configuracoes.tsx | Quebrar 1.205 + 714 linhas em componentes — essas telas recebem a classificação e a política de alçada | Normal | 16h |
| Q3 - Varredura UI/UX vs protótipo | Comparação tela a tela com o cotecerto_prototipo_v10.html e ajustes finos de layout/textos | Normal | 24h |
| Q4 - QA final e regressão por perfil | Passada completa nos 6 perfis em staging antes do go-live | High | 16h |

## T - Testes — 9 tasks · 92h (~11.5 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 - Setup E2E (Playwright) | Instalar Playwright, estrutura de testes E2E, execução em staging com dados seed; integrar ao CI | High | 8h |
| T2 - E2E: fluxo de venda completo | Teste ponta a ponta: login vendedor → atender lead → nova cotação → comparar → proposta → aceite → extrato | High | 12h |
| T3 - E2E: navegação por perfil | Para cada uma das 6 personas: login → tela inicial correta → menu correto → acesso negado ao que não pode ver (inclui bifurcação franquia Individual/Full) | High | 12h |
| T4 - Testes de RLS e segurança | Suíte automatizada de policies: cada perfil enxerga só sua rede (empresas_visiveis multinível), views com security_invoker, inserts bloqueados (S1–S4); rodar a cada migration | Urgent | 12h |
| T5 - Testes de constraints de dados | Verificar que o banco rejeita: textos acima do limite, valores negativos, percentuais fora de 0–100, documentos duplicados/malformados, jsonb inválido (D1–D4) | High | 8h |
| T6 - Testes unitários do front | Componentes e hooks críticos: máscaras (CPF/CNPJ/placa), schemas zod, canSee por perfil, cálculos exibidos (kpis, ranking) | Normal | 16h |
| T7 - Testes de integração das RPCs | Todas as RPCs de negócio contra banco real de teste: cadastrar/aprovar empresa, distribuição, solicitar/aprovar/escalar desconto, lançamentos de comissão | High | 12h |
| T8 - Testes de carga básicos | k6 ou similar nos endpoints críticos: login, listagem de leads, criação de cotação, fila de aprovações — validar rate limiting configurado em S5 | Normal | 8h |
| T9 - Gate de cobertura no CI | Definir cobertura mínima (ex.: 80% nas regras de negócio), bloquear merge sem testes passando, relatório de cobertura no PR | Normal | 4h |

## K - Docker e deploy — 6 tasks · 44h (~5.5 dias)

| Task | Descrição | Prior. | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 - Dockerfile do front | Containerizar o app TanStack Start (build multi-stage: bun build + node server), .dockerignore, healthcheck e variáveis de ambiente documentadas | High | 8h |
| K2 - docker-compose de desenvolvimento | Ambiente local completo: front + Supabase local (CLI) com seed de dados de teste — qualquer dev sobe o sistema com um comando | High | 8h |
| K3 - Stack de produção | docker-compose/stack de produção: front + proxy reverso (nginx/Caddy) com TLS e rate limiting (integra com S5); volumes e restart policies | High | 8h |
| K4 - Versionar o Supabase self-hosted | Trazer o docker-compose do Supabase do servidor para o repositório (versões pinadas, .env.example), alinhado ao levantamento C5 | Normal | 8h |
| K5 - Build e push de imagem no CI | GitHub Actions: build da imagem a cada merge, push para registry (GHCR), tag por versão | Normal | 4h |
| K6 - Migrar deploy para Docker (staging e produção) | Substituir o deploy atual: staging primeiro, depois produção, com runbook de deploy/rollback documentado | High | 8h |